|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaman | Proje Bölümü | Yapacak Proje | Süre |
| 1.Hafta | Risk Yönetimi ve analizinin yapılması | Yalın,Yiğit | 1 Hafta |
| 2,3 ve 4. Hafta | Projenin tasarımının yapılması | Büyük Alper,Küçük Alper | 3 Hafta |
| 5,6 ve 7. hafta | Projenin kodlanması | Yiğit,Büyük Alper | 3 Hafta |
| 8. Hafta | Projenin test edilmesi ve yayımlanması | Yalın,Küçük Alper | 1 Hafta |

2.1.3. Proje Uygulama Takvimi

Proje uygulama takvimi Tablo 2.1’de verilmiştir.

Yapan = Yiğit Büyükbebeci